## Slide 1: PROGRESS REPORT 進捗報告
Om Deshpande

## Slide 2: Goal/objective: 目標/目的:
Setting up 3D Gaussian Pipeline and successfully reconstructing a scene from the images, validate training on sample datasets and then transition to my own DSLR captured images.
Final objective is to run higher quality training on the lab’s higher VRAM PC and present results using an interactive viewer and videos.
3Dガウスパイプラインを設定し、画像からシーンを再構築し、サンプルデータセットでトレーニングを検証した後、自分のDSLRで撮影した画像に移行しました。
最終目標は、ラボの高VRAM PCでより高品質なトレーニングを実行し、インタラクティブなビューアとビデオを使用して結果を提示することです。

## Slide 3: Setup and environment preparation: セットアップと環境の準備:
Repositories/references used: 使用したリポジトリ/参考文献
Software/Tools installed:
インストールされたソフトウェア/ツール
Official Inria Gaussian Splatting Repository (github.com/graphdeco-inria/gaussian-splatting)
Windows setup reference repository (jonstephens85/gaussian-splatting-Windows)
Miniconda/Conda
PyTorch+CUDA+NVIDIA drivers
Visual Studio Build Tools (C++ toolchain)
COLMAP
MeshLab
Ffmpeg

## Slide 4: MAJOR DEBUGGING AND ISSUES RESOLVED デバッグと解決済みの問題
Conda not recognized/environment activation issues
Conda が認識されない/環境のアクティベーションの問題
Initially Conda was not fixed in the terminal, fixed by installing miniconda properly and using the correct environment.
当初、Conda はターミナルで修正されていませんでしたが、miniconda を適切にインストールし、正しい環境を使用することで修正されました。
PyTorch mismatch/extention build features
PyTorch の不一致/拡張ビルド機能
While installing required CUDA extensions, build failed due to missing build dependencies and PyTorch being unavailable in an isolated build process
Resolved by ensuring PyTorch was installed in the conda environment first, then rebuilding/installing modules.
必要な CUDA 拡張機能をインストールしているときに、ビルド依存関係が不足しており、分離されたビルドプロセスで PyTorch が利用できないためにビルドに失敗しました。
まず、conda 環境に PyTorch がインストールされていることを確認してから、モジュールを再構築/インストールすることでこの問題を解決しました。
Camera model not supported
カメラモデルはサポートされていません
Training error: “Only undistorted datasets (PINHOLE or SIMPLE_PINHOLE) supported.”
Fixed by running COLMAP image_undistorter and training from the undistorted output directory, creating a “dense” folder that included “images/sparse/0”
トレーニング エラー:「歪みのないデータセット (PINHOLE または SIMPLE_PINHOLE) のみがサポートされています。」
COLMAP image_undistorterを実行し、歪みのない出力ディレクトリからトレーニングすることで修正され、「images/sparse/0」を含む「dense」フォルダが作成されました。

## Slide 5: MAJOR DEBUGGING AND ISSUES RESOLVED デバッグと解決済みの問題
COLMAP option mismatch
COLMAPオプションの不一致
Dataset structure / missing sparse files
データセットの構造 / 欠落しているスパースファイル
Errors like unrecognized option (--SiftExtraction.use_gpu) occurred due to changes in COLMAP CLI versions differences
Adjusted pipelines to match the correct COLMAP version
COLMAP CLI バージョンの違いにより、認識されないオプション (--SiftExtraction.use_gpu) などのエラーが発生していました。
正しい COLMAP バージョンに合わせてパイプラインを調整しました。
Training failed due to incorrect folder nesting, COLMAP output existed but was inside the wrong folder name.
Fixed by copying correct sparse model and verifying presence of .bin files
フォルダのネストが正しくないため、トレーニングに失敗しました。COLMAP出力は存在していましたが、フォルダ名が間違っていました。
正しいスパースモデルをコピーし、.binファイルの存在を確認することで修正されました。

## Slide 6: Experiments completed 実験完了
Successfully trained on sample datasets (Mip-Nerf 360 Treehill assets, ran testing for 3000 iterations to validate pipeline, then ran 5000 iterations to improve the quality)
Captured DSLR images of a small object across three evaluation bands: eye level, slightly above and slightly below and then processed the images with COLMAP for sparse reconstruction and undistortion.
Successfully trained Gaussian Splatting on the processed datasets and generated output point clouds.
Noted quality issue: blur and shallow depth of field in images caused smeared and soft results, decided to re-capture large objects using the dsrl.
サンプルデータセット（Mip-Nerf 360 Treehillアセット）での学習に成功しました。パイプラインの検証のため3000回の反復テストを実施し、その後5000回の反復テストを実施して品質向上を図りました。
小さな物体のDSLR画像を3つの評価バンド（目の高さ、やや上、やや下）で撮影し、COLMAPでスパース再構成と歪み補正を行いました。
処理済みのデータセットでガウススプラッティングの学習に成功し、出力点群を生成しました。
品質上の問題として、画像のぼやけと被写界深度の浅さにより、画像がぼやけてぼやけた状態になっていることが確認されました。そのため、DSRLを使用して大きな物体を再撮影することにしました。

## Slide 7: Output generation and viewer status 出力生成とビューアのステータス
Used Ffmpeg to convert rendered frames to smooth mp4 videos
Attempted web viewer method but the current repo does not contain viewer.py, instead it contains sibr viewer so will try that in the bigger VRAM pc.
レンダリングされたフレームを滑らかなmp4ビデオに変換するためにffmpegを使用しました。
Webビューア方式を試しましたが、現在のリポジトリにはviewer.pyが含まれていません。代わりにsibrビューアが含まれているため、VRAMの大きいPCで試してみます。

## Slide 8: Next steps/PENDING WORK 次のステップ/保留中の作業
Re-capture new dataset with larger objects and larger environment
Transfer dataset to high VRAM PC
Run higher quality training (>5000 iterations)
Install and use an interactive viewer (SIBR or splatapult)
Finalize deliverables (rendered videos + interactive viewer output + MeshLab)
より大きなオブジェクトと環境を持つ新しいデータセットを再キャプチャする
データセットを高VRAM PCに転送する
より高品質なトレーニングを実行する（5000回以上の反復処理）
インタラクティブビューア（SIBRまたはsplatapult）をインストールして使用する
成果物を完成させる（レンダリングされた動画 + インタラクティブビューアの出力 + MeshLab）

## Slide 9: Thank You